|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planning Peize 2020-2021** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Omschrijving** | **2020** |  | **2021** |  |  |  | **opmerkingen** |
|  | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** |  |
| Afkoppelplan de Westerd Joest Lewelaan Gasinjetlaan eo |   |   |   |   | start |   | afhankelijk van onderzoeken naar omgeving |
| grasmaaien |   |   |   |   |   |   |   |
| regulier snoeien |   |   |   |   |   |   |   |
| Omvormen plantvakken |   |   |   |   |   |   | nog nader te bepalen |
| specifiek snoeien: Wolddijk, Achterstewold en Woudrustlaan |   |   |   |   |   |   |   |
| Brug Korvemaker vernieuwen |   |   |   |   |   |   |   |
| Bruggen Langestreeken en Hogeweg renoveren |   |   |   |   |   |   |   |
| bosvarkens  |   |   |   |   |   |   | bosplan verlengen en wellicht uitbreiden naar andere percelen |
| schoffelen |   |   |   |   |   |   |   |
| straatreiniging (onkruid borstelen en vegen) |   |   |   |   |   |   |   |
| bladruimen |   |   |   |   |   |   |   |
| onderhoud zandwegen |   |   |   |   |   |   | regulier onderhoud |
| schonen schouwsloten |  | alle |   | deel |   | alle |   |
| bloemenmengsel berm Lageweg |  |   |   |   |   |   | zodra iedereen akkoord is |
| Afronden Milieupark Plusmarkt |   | oktober |   |   |   |   |   |
| (Her)Inrichten Achteromweg |   |   |   |   |   |   | schatting Q4 2022 afhankelijk van Peize Zuid |
| (Her)Inrichten De Pol |   |   |   |   |   |   | schatting Q4 2022 |
| Herinrichten Hoofdstraat  |   |   |   |   |   |   | 2023 mede afhankelijk van Dorpsvisie |
| Hereweg ombouwen als 30km zone inclusief aanpak kruising Hereweg, Esweg, Hoofdstraat en Kortlandsweg  |   |   |   |   |   |   | 2023 mede afhankelijk van Dorpsvisie |
| raadpleging mogelijke woningbouw Oude Velddijk 26 | september |   |   |   |   |   |   |
| Sloop en Nieuwbouw De Hoprank |   |   |   |   |   |   | is geen gemeentelijk werk, na afronding groot onderhoud wegen |
| Energieke wijken Wijk Kortland |   |   |   |   |   |   | eerste verkenning intern september 2020 |
| Daily mile |   |   |   |   |   |   | gesprekken over haalbaarheid |
| Muziekkoepel |   |   |   |   |   |   |   |
| Dorpenplan |   |   |   |   |   |   |   |
| uitbreidingswijk Peize Zuid |   |   |   |   |   |   | nog niet bepaald |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: 28 augustus 2020  |  |  |  |  |  |  |   |
| Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de daadwerkelijke uitvoering kan afwijken van genoemde planning. |  |  |  |  |  |  |   |