|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planning Peize 2020-2021** |  | |  | |  |  |  |  |  |
| **Omschrijving** | **2020** | |  | | **2021** |  |  |  | **opmerkingen** |
|  | **Q3** | **Q4** | | **Q1** | | **Q2** | **Q3** | **Q4** |  |
| Afkoppelplan de Westerd Joest Lewelaan Gasinjetlaan eo |  |  | |  | |  | start |  | afhankelijk van onderzoeken naar omgeving |
| grasmaaien |  |  | |  | |  |  |  |  |
| regulier snoeien |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Omvormen plantvakken |  |  | |  | |  |  |  | nog nader te bepalen |
| specifiek snoeien: Wolddijk, Achterstewold en Woudrustlaan |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Brug Korvemaker vernieuwen |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Bruggen Langestreeken en Hogeweg renoveren |  |  | |  | |  |  |  |  |
| bosvarkens |  |  | |  | |  |  |  | bosplan verlengen en wellicht uitbreiden naar andere percelen |
| schoffelen |  |  | |  | |  |  |  |  |
| straatreiniging (onkruid borstelen en vegen) |  |  | |  | |  |  |  |  |
| bladruimen |  |  | |  | |  |  |  |  |
| onderhoud zandwegen |  |  | |  | |  |  |  | regulier onderhoud |
| schonen schouwsloten |  | alle | |  | | deel |  | alle |  |
| bloemenmengsel berm Lageweg |  |  | |  | |  |  |  | zodra iedereen akkoord is |
| Afronden Milieupark Plusmarkt |  | oktober | |  | |  |  |  |  |
| (Her)Inrichten Achteromweg |  |  | |  | |  |  |  | schatting Q4 2022 afhankelijk van Peize Zuid |
| (Her)Inrichten De Pol |  |  | |  | |  |  |  | schatting Q4 2022 |
| Herinrichten Hoofdstraat |  |  | |  | |  |  |  | 2023 mede afhankelijk van Dorpsvisie |
| Hereweg ombouwen als 30km zone inclusief aanpak kruising Hereweg, Esweg, Hoofdstraat en Kortlandsweg |  |  | |  | |  |  |  | 2023 mede afhankelijk van Dorpsvisie |
| raadpleging mogelijke woningbouw Oude Velddijk 26 | september |  | |  | |  |  |  |  |
| Sloop en Nieuwbouw De Hoprank |  |  | |  | |  |  |  | is geen gemeentelijk werk, na afronding groot onderhoud wegen |
| Energieke wijken Wijk Kortland |  |  | |  | |  |  |  | eerste verkenning intern september 2020 |
| Daily mile |  |  | |  | |  |  |  | gesprekken over haalbaarheid |
| Muziekkoepel |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Dorpenplan |  |  | |  | |  |  |  |  |
| uitbreidingswijk Peize Zuid |  |  | |  | |  |  |  | nog niet bepaald |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| Datum: 28 augustus 2020 |  | |  | |  |  |  |  |  |
| Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de daadwerkelijke uitvoering kan afwijken van genoemde planning. |  | |  | |  |  |  |  |  |